ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń byłego baru na pomieszczenia administracyjno - biurowe dla realizacji świadczeń rodzinnych  - „Program Rodzina 500 plus” w Rybniku przy ul. Kościuszki 61/5

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

PYTANIE:

Proszę o informację o przybliżonym terminie podpisania umowy na w/w postępowanie. Termin składania ofert to 28.04, a termin zakończenia to 15.06. Jeżeli okres od otwarcia ofert do podpisania umowy będzie zbyt odległy (okres związania z ofertą to 30 dni) to istnieje zagrożenie, że nie zdąży się z dostawą ślusarki aluminiowej (czas oczekiwania od 4-6 tygodni). Dodatkowo potrzebny jest jeszcze czas na montaż, obróbkę i wykończenie.

ODPOWIEDZ:

Termin podpisana umowy uzależniony jest od liczby ofert złożonych do niniejszego postępowania.  (czas potrzebny na sprawdzenie ofert, względnie wezwania oferentów do uzupełnienia oferty zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych).  Zamawiający natomiast dołoży wszelkich starań,  aby termin podpisania umowy był jak najszybszy. Przybliżonym terminem podpisania umowy wydaje się    9/10 maja 2016 r.